AUTOBOOK

# 一键成册工具 V1.0
产品与技术方案

从素材导入、自动分组、固定版式排版，到可印刷 PDF 导出的完整第一版规格

项目核心判断 第一版不以生成式 AI 为依赖。核心能力由“本地分析引擎 + 确定性 Layout Engine + PDF Export Engine”完成；AI 只作为第二阶段增强语义理解与故事编排，不直接控制坐标、分页或印刷输出。

文档版本  V1.0 / 2026-08-18
首要平台  Web（Windows Chrome / Edge 优先）
在线演示  GitHub Pages
桌面扩展  Tauri 2（后续 Windows / macOS）
第一版素材上限  建议 200 个资产 / 单项目

# 目录

01   产品定义与成功标准

02   V1 范围、非目标与约束

03   完整用户流程与页面信息架构

04   素材模型与导入规则

05   本地图片分析引擎

06   本地文字分析引擎

07   联合分组、聚类与自动排序

08   Layout Engine：坐标、模板与选择规则

09   视觉节奏与自动分页算法

10   中文文字排版规则

11   图片裁切与构图策略

12   Book Preview 与人工微调

13   PDF 导出与印前检查

14   Web 技术架构与模块拆分

15   核心数据结构与接口

16   本地存储、撤销与项目恢复

17   性能、200 张素材与内存策略

18   错误处理、边界条件与兼容性

19   隐私、安全与在线演示策略

20   UI / 视觉系统建议

21   开发里程碑与任务顺序

22   验收标准与测试矩阵

23   GitHub / 作品集展示方式

24   AI 第二阶段增强设计

25   风险、取舍与最终建议

附录   参数默认值、目录结构与参考资料

# 执行摘要：第一版应该是什么

AutoBook（暂定名）不是“AI 设计器”，而是一套把编辑设计中的重复劳动结构化、自动化的成册工具。用户将图片与短文字拖入浏览器，系统在本地分析素材，自动形成内容组，按固定模板和节奏生成整本页面，并导出具备实际印刷尺寸、出血与图像分辨率检查的 PDF。

| 层级 | 第一版职责 | 是否依赖 AI |
| --- | --- | --- |
| 素材层 | 读取图片、文字、EXIF、尺寸与顺序 | 否 |
| 分析层 | 颜色、明度、比例、时间、文本关键词与相似度 | 否 |
| 编辑层 | 分组、排序、节奏、模板选择 | 否 |
| 布局层 | 固定坐标、文本框、图像框、分页 | 否 |
| 输出层 | 物理尺寸、出血、字体嵌入、DPI 检查、PDF | 否 |
| 增强层 | 语义章节、故事顺序、自动标题、场景理解 | V2 可选 |

一句话 MVP “拖入 20–200 张图片 / 短文字 → 10 秒级得到完整书册预览 → 允许少量人工调整 → 导出稳定的 RGB 印刷 PDF。”

# 01 产品定义与成功标准

## 1.1 产品定位

目标用户不是专业排版师，而是需要快速把一组视觉素材变成“像一本书”的设计学生、摄影师、视觉设计师、展览项目参与者、小型工作室和普通创作者。产品价值不是提供无限版式，而是用有限、经过设计的版式系统提供稳定结果。

## 1.2 核心用户任务

1.  把无序图片与短文字快速整理为若干内容组。

2.  自动获得结构清晰、视觉节奏稳定的整本版式。

3.  在不学习 InDesign 的前提下调整个别页面。

4.  导出可交给普通印刷店 / 数码印刷服务继续处理的 PDF。

5.  在线演示时无需注册、无需上传服务器，打开即用。

## 1.3 V1 成功指标

| 指标 | 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Time-to-first-book | 导入 50 张常规照片后，首次自动成册 ≤ 15 秒（主流桌面设备） | 允许低端设备更慢，但 UI 不冻结 |
| 稳定性 | 200 张 JPG/PNG/WebP 完整流程不崩溃 | 逐批解码，避免全分辨率常驻内存 |
| 自动结果可用率 | 随机选取 10 个测试集，≥ 8 个无需重做整本，仅需局部调整 | 不是“美学客观评分”，而是可继续编辑 |
| 可解释性 | 每次模板选择都能由规则追溯 | 方便调试与作品集展示 |
| 隐私 | Standard 模式无网络上传 | 静态站点也可工作 |
| 输出 | 页面尺寸、出血、字体、低分辨率警告正确 | V1 不承诺 PDF/X 或 CMYK |

# 02 V1 范围、非目标与约束

## 2.1 V1 必做

图片导入：JPG/JPEG、PNG、WebP；拖拽、多选、追加。

文字导入：直接粘贴、新建文字块、TXT；支持“图片 + 文字”绑定。

本地图片分析：宽高比、像素尺寸、主色、亮度、饱和度、对比度、EXIF 时间、感知哈希。

本地短文本分析：规范化、分词 / 字符 n-gram、关键词、TF-IDF、余弦相似度。

自动分组与排序：颜色 / 时间 / 导入顺序 / 文本关联的加权规则。

至少 9 种固定页面 / 跨页模板。

自动分页、跨页、视觉密度节奏控制。

预览编辑：换模板、拖动页面、图片重新定位、Fit/Fill、替换素材、文字编辑。

本地项目恢复：刷新页面后可继续（浏览器存储许可范围内）。

PDF 导出：A4/A5/自定义、横竖版、Bleed、Safe Area、300 DPI 目标检查、字体嵌入、RGB。

GitHub Pages 静态部署；不需要后端。

## 2.2 V1 明确不做

| 功能 | 不进入 V1 的原因 | 后续位置 |
| --- | --- | --- |
| HEIC/RAW | 浏览器解码兼容性与体积复杂；EXIF 可读不代表像素可解码 | V1.5 / 桌面版 |
| DOCX / PPT / PDF 内容导入 | 解析逻辑会显著扩大产品边界 | V1.5 |
| AI 图像语义 / LLM 文本语义 | 不是核心链路的必要条件 | V2 Smart Mode |
| 人脸 / 主体检测自动裁切 | 需模型、兼容性和性能评估 | V1.5/V2 |
| CMYK / ICC / PDF/X | 浏览器纯 JS 链路要做真正印前色彩管理成本高 | V2 桌面 / 服务端 |
| 自动拼版 imposition | 印厂装订方式不同，单页 PDF 更通用 | V2 专业输出 |
| 多人协作 / 云同步 / 登录 | 与离线隐私定位冲突，且不是演示所需 | V3 |
| 无限自由版式编辑器 | 会变成 InDesign/Figma 竞品，破坏“一键”定位 | 长期仍不建议 |

关键范围判断 “可以直接印刷”在 V1 中定义为：输出物理尺寸准确、含出血区域、字体嵌入、图片有效 DPI 可检查的 RGB 单页顺序 PDF。它不是 PDF/X，也不做印厂拼版。

# 03 完整用户流程与页面信息架构

## 3.1 主流程

Landing / New Project ↓ Drop Assets → Parse → Local Analyze ↓ Auto Group → Auto Order → Generate Book ↓ Book Overview (spreads) ↓ Fine Tune (template / crop / text / reorder) ↓ Preflight Check ↓ Export PDF + Save Project

## 3.2 页面结构

| 页面 | 主要区域 | 主要动作 |
| --- | --- | --- |
| Landing | 品牌说明 / Drop Zone / Demo Project / 最近项目 | 拖入文件、打开示例、恢复项目 |
| Project Setup | 尺寸、方向、页边距、出血、版式风格 | 保留默认值即可 Generate |
| Analyze | 导入队列、错误项、分析进度 | 取消单项、继续导入 |
| Book Editor | 左：Assets；中：Spread Canvas；右：Inspector；底：Page Strip | 换模板、排序、裁切、编辑文字 |
| Overview | 缩略图墙 / 全书节奏 | 拖动跨页、选择多个页面再生成 |
| Export | 预检结果、导出参数、警告 | 修复 / 忽略可忽略项 / 导出 |

## 3.3 “一键”与“可控”的平衡

默认路径必须不要求用户理解算法。高级项放在二级设置：分组强度、颜色权重、时间权重、每组最大图片数、视觉密度、是否允许跨页。普通用户只看到“Standard / Original order / Time / Color flow”这类可理解选项。

# 04 素材模型与导入规则

## 4.1 支持类型

| 类型 | V1 支持 | 限制 / 处理 |
| --- | --- | --- |
| JPG/JPEG | 是 | 读取像素 + EXIF；保留原文件 Blob |
| PNG | 是 | 透明图默认铺白底；可在模板中保留透明 |
| WebP | 是 | 浏览器解码后参与分析；导出时重编码为 JPEG/PNG |
| GIF | 否 | 动画不适合印刷；可提示导出首帧后再导入 |
| HEIC/HEIF | 否 | 提示转换为 JPG/PNG/WebP |
| TXT | 是 | UTF-8；按空行切成多个文本资产，可配置 |
| 直接输入文字 | 是 | 新建文本资产或绑定至图片 |
| Markdown | 部分 | V1 当纯文本处理，不渲染富文本 |

## 4.2 导入时生成的基础元数据

Asset { id, type, fileName, mimeType, byteSize, widthPx, heightPx, aspectRatio, createdAt?, exifDateTimeOriginal?, orientation?, importIndex, objectUrl, analysisStatus, warnings[] }

## 4.3 导入验证

单文件硬限制建议 80 MB；超过则拒绝并解释原因。

单项目软上限 200 个资产；201+ 可继续导入但给性能警告，V1 QA 只承诺 200。

像素边长 > 12000 px 时，不直接用全尺寸 Canvas 分析，只解码缩略图。

文件名重复不等于重复素材；使用 size + dimensions + perceptual hash 辅助判断。

损坏图片、无法解码、零字节文件进入 Error Queue，不阻断其他素材。

# 05 本地图片分析引擎

## 5.1 分析目标

V1 不需要“识别这是海边还是毕业照”。它只需要得到足够稳定的视觉特征，用来回答三个问题：哪些图看起来属于同一组？哪些图适合放在一起？某张图适合什么版式和裁切策略？

## 5.2 解码与缩略图策略

1.  用 createImageBitmap() 解码可支持的本地 Blob。

2.  将长边缩到 96 px（颜色分析）和 256 px（感知哈希 / 预览特征），不要在分析阶段读取全分辨率 Canvas。

3.  优先在 Web Worker + OffscreenCanvas 中执行像素计算；不支持时回退主线程的分片任务。

4.  分析结束立即释放临时 ImageBitmap / Canvas，只保留数值特征与预览缩略图。

## 5.3 图像特征

| 特征 | 计算方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Aspect ratio | w / h；分类 portrait / square / landscape / panorama | 模板筛选 |
| Luminance | 缩略图线性 RGB → 感知亮度均值 | 深浅分组、文字颜色判断 |
| Saturation | HSL/HSV 饱和度均值与分位数 | 高/低饱和分组 |
| Contrast | 亮度标准差或 P90-P10 | 避免连续低对比页面 |
| Dominant colors | Lab 空间 K-Means，K=3–5；忽略极透明像素 | 颜色相似与色彩流 |
| Color histogram | Lab/HSL 量化直方图 | 防止主色过于粗糙 |
| Perceptual hash | dHash 64-bit；可补 pHash | 重复 / 近重复识别 |
| Entropy | 灰度直方图熵 | 粗略估计视觉复杂度 |
| EXIF time | DateTimeOriginal > CreateDate > 文件 modified time | 时间排序 |
| Orientation | EXIF orientation 统一后再分析 | 防止宽高判断错误 |

## 5.4 颜色相似度

颜色距离建议以 CIE Lab 为主。V1 可以使用简化 ΔE76，避免实现复杂色差公式；对于 200 张规模已足够。每张图取 3 个主色及权重，求最小匹配距离，再融合亮度与饱和度差。

colorDistance(A,B) = 0.65 * weightedDeltaE(dominantColors) + 0.20 * abs(lumaA-lumaB) + 0.15 * abs(saturationA-saturationB) colorSimilarity = clamp(1 - colorDistance / D_MAX, 0, 1)

## 5.5 默认视觉分类阈值

| 属性 | 默认区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 暗色 | Luma < 0.32 | 可用于深色页面连续性控制 |
| 中间调 | 0.32–0.72 | 默认多数照片 |
| 亮色 | > 0.72 | 可用于留白 / 轻页面 |
| 低饱和 | S < 0.18 | 接近灰 / 黑白 / 雾化 |
| 高饱和 | S > 0.55 | 彩色强，避免连续过密 |
| 全景图 | aspect > 1.9 | 优先跨页或宽幅框 |
| 极竖图 | aspect < 0.62 | 优先单列或双竖图 |

# 06 本地文字分析引擎

## 6.1 目标与边界

传统本地规则足以识别“字面相近”的短句并形成内容组，但不能可靠理解深层语义。例如“毕业的最后一天”和“我们终于要离开学校了”在没有共享关键词时可能被判低相似。V1 应明确这是 Standard 模式的边界，而不是假装等同于 LLM。

## 6.2 文本预处理

1.  Unicode NFKC 规范化；统一全角/半角。

2.  去首尾空格，连续空白压缩；保留句号、问号、感叹号等结构性标点。

3.  检测 CJK 字符比例；中文 / 日文优先字符 2-gram + 3-gram，英文优先单词 token。

4.  可使用 Intl.Segmenter 获取词边界；不支持时回退字符 n-gram。

5.  保留数字、日期、地点样式 token，因为它们对旅行 / 项目记录很重要。

## 6.3 特征与相似度

| 特征 | 权重建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TF-IDF cosine | 0.55 | 核心字面相似度；短文本建议字符 n-gram |
| Keyword overlap | 0.20 | Top 3–6 token 的 Jaccard |
| Length similarity | 0.05 | 防止标题与长段误聚 |
| Date / number overlap | 0.10 | 同日期、同编号、同地点数字有强提示 |
| Import adjacency | 0.10 | 连续输入的短句更可能属于同组 |

textSim = 0.55*cosine(tfidfA, tfidfB) + 0.20*jaccard(keywordsA, keywordsB) + 0.05*lengthSimilarity + 0.10*specialTokenSimilarity + 0.10*adjacencySimilarity

## 6.4 文字长度分类

| 类别 | 中文字符数（建议） | 版式倾向 |
| --- | --- | --- |
| Label | 1–12 | 可与图片绑定，不单独占页 |
| Short | 13–45 | 图文页 / 留白短句页 |
| Medium | 46–160 | 单栏 / 双栏文字页 |
| Long | 161–600 | 拆段后 1–2 页；V1 不自动改写 |
| Too long | >600 | 提示用户拆分或允许自动分页 |

# 07 联合分组、聚类与自动排序

## 7.1 Asset → Group 的总体思路

不要把“分组”做成一个黑箱 K-Means。V1 推荐“相似度图 + 连续性约束 + 组大小约束”的确定性流程。原因：素材往往有原始顺序，纯聚类会把相似颜色的远距离照片硬拉到一起，破坏叙事。

## 7.2 图片-图片相似度

S_img = 0.50 * colorSimilarity + 0.20 * timeSimilarity + 0.10 * perceptualSimilarity + 0.10 * aspectCompatibility + 0.10 * importAdjacency

## 7.3 图文绑定与联合得分

若用户将文字直接拖到图片上或在图片 Inspector 中新增 Caption，则为硬绑定，不参与猜测。对于独立短句，系统尝试与前后 3 个图片资产匹配。

S_mixed = 0.40 * imageGroupVisualFit + 0.35 * textSimilarityToGroup + 0.15 * temporalProximity + 0.10 * importAdjacency if userBound == true: score = 1.0 (locked)

## 7.4 分组算法

1.  按用户选定的基础顺序（Original / Time）建立线性序列。

2.  计算邻近窗口 ±8 个资产的相似度，而不是全量任意连接。200 张时全量 O(n²) 也可行，但窗口更符合编辑逻辑。

3.  当相邻相似度 ≥ 0.68 时合并；0.52–0.68 作为弱连接，可被组大小与节奏规则打断。

4.  单组目标 3–10 个图片资产；超过 12 个强制切组，少于 2 个可与前后组重新比较。

5.  组边界优先放在时间跳变、颜色突变、导入间隔、章节文字之前。

6.  所有自动分组均可在 UI 中拖拽合并 / 拆分，并设置 Lock，重新生成时不破坏。

## 7.5 自动排序模式

| 模式 | 排序逻辑 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| Original | importIndex 原样 | 已经人工排好顺序 |
| Time | EXIF 时间，缺失回退 importIndex | 旅行 / 活动记录 |
| Color Flow | 先保持组，再按 Lab 组中心做近邻路径 | 作品集 / 色彩叙事 |
| Standard Smart | 组内时间优先；组间综合时间与色彩过渡 | 默认 |
| Shuffle Rhythm | 不改组，仅按横竖、明暗、密度优化组内顺序 | 视觉型项目 |

# 08 Layout Engine：坐标、模板与选择规则

## 8.1 核心原则：PDF 坐标是唯一真相

预览与 PDF 不能使用两套不同排版逻辑。所有布局数据以物理单位（mm）描述，再由渲染适配器换算为 CSS px 或 PDF point。这样预览只是 Layout Model 的可视化，而不是另一个“差不多”的网页排版。

PageSpec(mm) -> LayoutModel(mm) ├─ PreviewRenderer: mm → CSS px (scale) └─ PdfRenderer: mm → pt (72 / 25.4)

## 8.2 PageSpec 默认值

| 项目 | A4 默认 | A5 默认 | 可编辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trim size | 210 × 297 mm | 148 × 210 mm | 是 |
| Bleed | 3 mm | 3 mm | 0–10 mm |
| Safe margin | 12 mm | 10 mm | 5–30 mm |
| Inner margin / gutter | 14 mm | 12 mm | 是 |
| Target image DPI | 300 | 300 | 150/200/300 |
| Background | 白 | 白 | 白/黑/自定义 |

## 8.3 模板库（V1 至少 9 类）

| 模板 | 素材数 | 触发条件 | 视觉密度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 Full Bleed Hero | 1 图 | 横/竖均可；视觉强图 | 密度 4 | 允许出血，caption 可隐藏 |
| T02 Framed Single | 1 图 + 可选短句 | 任意比例 | 密度 2 | 四周留白，最稳妥 |
| T03 Image + Text | 1 图 + Short/Medium | 图文绑定或组内文字 | 密度 2 | 40/60 或 55/45 |
| T04 Dual | 2 图 | 比例相近或互补 | 密度 3 | 左右 / 上下变体 |
| T05 Hero + Two | 3 图 | 1 主图 + 2 辅图 | 密度 4 | 主图由视觉复杂度/尺寸决定 |
| T06 Three Grid | 3 图 | 同组、比例可混合 | 密度 4 | 不做复杂拼贴 |
| T07 Four Grid | 4 图 | 同组、相似颜色 | 密度 5 | 密集页，后面应接 Quiet |
| T08 Quote / Text | 纯文字 | Short/Medium | 密度 1 | 章节句、段落、留白 |
| T09 Chapter Divider | 标题 + 可选 1 图 | 每组开始 / 手动章节 | 密度 1 | 章节序号、标题、留白 |
| T10 Panorama Spread | 1 横图跨页 | aspect > 1.9 | 密度 4 | 避开关键主体落在书脊 |

## 8.4 模板候选评分

TemplateScore = 0.30 * assetCountFit + 0.25 * aspectRatioFit + 0.15 * textFit + 0.15 * rhythmFit + 0.10 * cropLossPenaltyInverse + 0.05 * repetitionPenaltyInverse Choose highest score subject to hard constraints.

硬约束优先于评分。例如 T04 必须恰好 2 张图；T10 必须有横向全景图；T08 不可塞图片；已经 Lock 的页面不参与再生成。

# 09 视觉节奏与自动分页算法

## 9.1 把每个跨页当作一个“节奏单位”

自动成册真正容易失败的地方不是单页，而是整本连续观看。V1 给每个模板定义 Density 1–5、Accent、Quiet、Grid、Hero 等标签，用状态机避免重复。

## 9.2 默认节奏约束

同一模板最多连续出现 2 个跨页。

Density ≥ 4 的页面最多连续 2 个，之后优先插入 Density ≤ 2。

章节页后优先 Hero / Framed Single，不立刻进入 Four Grid。

同一组第一跨页优先提供“进入感”，最后一跨页优先降低密度。

连续 3 张横图时，不要连续使用三次相同横向单图模板；至少一次切换 Dual / Framed。

纯文字页不连续超过 2 页，除非项目明确是文字册。

跨页全景不连续出现；相邻跨页至少间隔 1 个普通 spread。

## 9.3 节奏状态机示例

START → CHAPTER(1) → HERO(4) → GRID(5) → QUIET(2) → DUAL(3) → HERO(4) → TEXT(1) → NEXT_GROUP

## 9.4 页数处理

V1 不强制用户预先填写页数。默认“内容驱动”生成；若用户指定目标页数，则 Layout Engine 通过改变组内模板密度逼近目标。骑马订装订常要求总页数为 4 的倍数，但 V1 只做警告和补空白页/注释页建议，不做拼版。

# 10 中文文字排版规则

## 10.1 为什么不能只依赖 HTML 自动换行

网页预览与 PDF 需要一致。V1 文字排版应由 Text Layout 模块先计算行，再交给两个 Renderer。不要在预览里用浏览器自动换行、导出时再用 PDF 库重新算，否则行数、断句和分页会不一致。

## 10.2 行布局步骤

1.  使用与导出相同字体文件获取字宽（Canvas measureText 或 PDF font width API 做一致性校准）。

2.  按可用文本框宽度进行 greedy line breaking；CJK 可按 grapheme 切分。

3.  禁止常见中文起首标点落在行首：，。！？；：）》】」』、… 等。

4.  禁止常见左括号、引号落在行尾：（《【「『。

5.  连续英文 / URL / 数字作为一个 token；超长 token 允许字符级拆分并给出 warning。

6.  计算 lineHeight、段前后、文本框高度；溢出时先换模板 / 增页，不自动缩小到不可读。

## 10.3 默认文字样式

| 用途 | A4 建议 | A5 建议 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节标题 | 28–42 pt | 22–32 pt | 最多 2 行 |
| 短句 | 16–24 pt | 14–20 pt | 1–4 行 |
| 正文 | 9.5–11 pt | 9–10.5 pt | 行距 1.45–1.65 |
| Caption | 7.5–9 pt | 7–8.5 pt | 最多 3 行 |
| 页码 | 7–8 pt | 6.5–7.5 pt | 可关闭 |

## 10.4 文本溢出决策

if text fits: keep template else if alternate template supports text: switch template else if paragraph can split: add continuation text page else: mark overflow + require user action Never: silently shrink body text below minimum size.

# 11 图片裁切与构图策略

## 11.1 V1 不做人脸识别也能获得可用结果

第一版采用“裁切损失 + 中心偏置 + 手动可调焦点”的方法。导入后图片默认焦点为中心；用户拖动图片重新定位后，保存 focusX/focusY，后续换模板也尽量保持焦点。

## 11.2 Crop Loss

frameAspect = frameW / frameH imageAspect = imageW / imageH coverScale = max(frameW/imageW, frameH/imageH) visibleAreaRatio = frameArea / (scaledImageArea) cropLoss = 1 - visibleAreaRatio if cropLoss > 0.42 → strong penalty if cropLoss > 0.60 → template hard reject (unless user forced)

## 11.3 Fit / Fill / Focus

| 模式 | 行为 | 默认使用 |
| --- | --- | --- |
| Fill | 覆盖图框，允许裁切 | 照片模板默认 |
| Fit | 完整显示，允许留白 | 插画、海报、竖幅作品 |
| Focus | Fill + 用户焦点坐标 | 用户调整后自动保存 |
| No-crop candidate | 当裁切损失过高时换到 Framed Single | 自动规则 |

后续加入主体检测时，不需要改 Layout Engine 数据结构，只需把 default focus 从 (0.5,0.5) 改成模型输出坐标。

# 12 Book Preview 与人工微调

## 12.1 编辑器布局

| 区域 | 内容 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| Left Assets | 未使用 / 已使用 / 锁定素材；Group 标签 | 拖入页面、过滤、搜索文件名 |
| Center Canvas | 当前 spread，高保真缩放预览 | 选择 frame、拖动图片焦点、文字编辑 |
| Right Inspector | Page / Frame / Text / Export 属性 | 换模板、Fit/Fill、边距、字体层级 |
| Bottom Page Strip | 整本缩略图 / spread | 拖动排序、复制、删除、锁定 |
| Overview Mode | 全书缩略图墙 | 节奏检查、批量重新生成 |

## 12.2 必须支持的编辑动作

Change Template：只在兼容当前素材数的模板中切换。

Swap Images：同一 spread 内交换 frame，不改变文件。

Replace：从 Assets 面板拖一张图替换当前 frame。

Reposition：拖动图片改变 focusX/focusY；双击恢复中心。

Fit / Fill：单 frame 设置。

Edit Text：原地编辑，实时运行 Text Layout。

Reorder Pages：以 spread 为单位拖动；封面/章节可单独处理。

Lock Spread / Lock Group：自动重新生成不影响锁定内容。

Regenerate Current Group：只重排当前组，不破坏全书。

Undo / Redo：至少 50 步。

## 12.3 不做的自由编辑

V1 不允许用户任意拖动图框改变 x/y/w/h，不提供钢笔工具、自由图层、任意旋转与路径文字。这些功能会让产品从“自动编辑设计”滑向“通用版式软件”，也会大幅增加 PDF 一致性测试成本。

# 13 PDF 导出与印前检查

## 13.1 输出单位与页面尺寸

PDF 坐标使用 point；1 inch = 72 pt，1 inch = 25.4 mm，因此 mmToPt = mm × 72 / 25.4。若 Trim 为 210×297 mm、Bleed 为 3 mm，则 PDF MediaBox 建议为 216×303 mm；所有 full-bleed 图像延伸到 bleed box。

## 13.2 V1 导出参数

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PDF 类型 | 单页顺序 PDF | 每个 PDF page 对应一页，不做印刷拼版 |
| Color | RGB | 保留浏览器颜色；不声明 PDF/X |
| Bleed | 3 mm | 0–10 mm 可调 |
| Safe Area | 10–12 mm | 仅设计约束，不一定输出标线 |
| Crop marks | 默认关闭，可选 | 部分印厂不需要；开启时画在出血外侧 |
| Font | 内置开源字体嵌入 | 不依赖用户系统字体 |
| Image | 优先嵌原 JPEG；需要裁切/转换时生成新 JPEG/PNG | 尽量避免重复重编码 |
| Metadata | Title / Creator / CreationDate | 不写用户本地路径 |
| Page numbers | 可选 | 根据模板规则放置 |

## 13.3 有效 DPI 计算

placedWidthInch = placedWidthMm / 25.4 placedHeightInch = placedHeightMm / 25.4 effectiveDpiX = sourceWidthPx / placedWidthInch effectiveDpiY = sourceHeightPx / placedHeightInch effectiveDpi = min(effectiveDpiX, effectiveDpiY) >= 300 : OK 200–299: Warning 150–199: Strong Warning < 150 : Error / explicit override

## 13.4 Preflight 必查

| 检查项 | 级别 | 自动修复 |
| --- | --- | --- |
| 低 DPI | Warning / Error | 否；可建议减小图框 |
| 文字溢出 | Error | 尝试换模板 / 增页 |
| 缺失字体 glyph | Error | 切换内置 fallback 字体 |
| 图片解码失败 | Error | 要求替换素材 |
| 出血未覆盖 | Warning | 对 Full Bleed 自动延展 / 放大 |
| 空白页 | Info | 保留或删除 |
| 骑马订页数非 4 的倍数 | Info | 可自动补空白页，但不拼版 |
| PDF/X/CMYK | Info | 明确提示 V1 未提供 |

## 13.5 PDF 库策略

纯浏览器 MVP 可用 pdf-lib 作为底层 PDF 写入器：它可在浏览器创建 PDF、绘制文字/图像并嵌入自定义字体；中文字体通过 fontkit 适配层嵌入。需要为中文大字体做体积测试，不应把“子集嵌入一定可靠”作为未经验证的假设。若实际测试出现字体体积或 glyph 问题，应优先更换字体资源/嵌入策略，而不是牺牲排版一致性。

# 14 Web 技术架构与模块拆分

## 14.1 推荐技术栈

| 层 | 推荐 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| UI | React + TypeScript | 组件化、作品集展示友好、生态成熟 |
| Build | Vite | 静态构建、GitHub Pages 部署路径明确 |
| State | 轻量 store（如 Zustand）+ command history | 页面多但数据关系可控 |
| Persistence | IndexedDB | 可保存 Blob / 结构化项目数据，容量高于 localStorage |
| Heavy compute | Web Worker + OffscreenCanvas | 避免颜色分析 / hashing 阻塞 UI |
| PDF | pdf-lib + font adapter | 浏览器内直接生成 PDF |
| EXIF | 独立 EXIF parser adapter | 仅读取需要的时间、方向、ICC 等字段 |
| Desktop later | Tauri 2 | 复用前端，Windows/macOS 打包 |

## 14.2 总体架构

┌──────────────── React UI ────────────────┐ │ Landing / Assets / Editor / Export │ └───────────────┬──────────────────────────┘ │ commands / selectors ┌───────────────▼──────────────────────────┐ │ Project Store + Undo/Redo + Persistence │ └───────┬──────────────┬─────────────┬─────┘ │ │ │ ┌─────▼─────┐ ┌─────▼──────┐ ┌────▼─────┐ │ Analyzer │ │Layout Engine│ │PDF Engine│ │ Workers │ │ deterministic│ │ preflight│ └─────┬─────┘ └─────────────┘ └──────────┘ │ IndexedDB blobs / thumbs / features

## 14.3 Renderer 分离

Layout Engine 只输出抽象 LayoutNode；PreviewRenderer 和 PdfRenderer 都消费同一份节点树。这样模板测试可以不依赖 React，也能用纯函数做 snapshot / geometry tests。

# 15 核心数据结构与接口

## 15.1 TypeScript 核心模型

type Mm = number; type Asset = { id: string; kind: 'image' ¦ 'text'; importIndex: number; fileName?: string; blobKey?: string; text?: string; meta: AssetMeta; visual?: VisualFeatures; textFeatures?: TextFeatures; groupId?: string; locked?: boolean; }; type LayoutFrame = { id: string; kind: 'image' ¦ 'text'; x: Mm; y: Mm; w: Mm; h: Mm; assetId?: string; fit?: 'fill' ¦ 'fit'; focus?: { x: number; y: number }; textStyleId?: string; }; type Spread = { id: string; templateId: string; density: 1¦2¦3¦4¦5; frames: LayoutFrame[]; locked: boolean; };

## 15.2 模板定义应是数据，不是 React 组件条件分支

type TemplateDefinition = { id: string; assetCount: { min: number; max: number }; tags: ('hero'¦'quiet'¦'grid'¦'text'¦'chapter'¦'panorama')[]; density: 1¦2¦3¦4¦5; constraints: TemplateConstraint[]; build(ctx: TemplateContext): LayoutFrame[]; score(ctx: TemplateContext): number; };

## 15.3 算法纯函数

analyzeImage(blob) → VisualFeatures

analyzeText(text, corpus) → TextFeatures

pairSimilarity(a,b,mode) → 0..1

groupAssets(assets,settings) → Group[]

rankTemplates(groupSlice,prevSpread) → Candidate[]

buildSpread(candidate,pageSpec) → Spread

preflight(project) → PreflightIssue[]

renderPdf(project) → Blob

# 16 本地存储、撤销与项目恢复

## 16.1 IndexedDB 数据拆分

| Store | 内容 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| projects | 项目基本信息、设置、最后打开时间 | 小对象，频繁写 |
| assets | Asset 元数据与分析结果 | 不存 objectURL |
| blobs | 原始图片 Blob | 大对象；按 projectId 索引 |
| thumbs | 256px 预览 JPEG/WebP | 可删除重建 |
| layout | Group/Spread/Frame JSON | 每次关键 command 后 debounce 保存 |
| history | 默认不持久化全部 undo | 只保存最近稳定 snapshot |

## 16.2 Undo/Redo 使用 Command 模式

每个编辑动作封装为 command：apply(state) / invert(state)。不要对整个 200 图项目每次深拷贝。历史只记录轻量结构变化，不复制图片 Blob。建议内存保留 50–100 步；刷新后从最新稳定 snapshot 继续，不承诺跨刷新 undo。

# 17 性能、200 张素材与内存策略

## 17.1 性能预算

| 阶段 | 预算目标 | 关键措施 |
| --- | --- | --- |
| 导入校验 | < 1s / 200 文件 metadata | 不解码全图 |
| EXIF | 2–4 并发 | 只读目标字段 |
| 缩略图 | 2–4 并发 | createImageBitmap + 256px |
| 颜色分析 | Worker 并发 2–4 | 96px 像素 |
| 文本分析 | < 300ms / 200 短句 | 稀疏 TF-IDF |
| Grouping | < 200ms | 邻近窗口或 40k pair 上限 |
| Layout | < 300ms | 纯数据计算 |
| PDF | 允许数秒至数十秒 | 显示逐页进度，不冻结 UI |

## 17.2 内存原则

绝不把 200 张全分辨率图片同时 decode 成 RGBA。24MP 一张解码后可接近百 MB，必须串/限并发处理。

UI 只展示缩略图；当前 spread 才请求较大预览。

objectURL 使用完及时 URL.revokeObjectURL。

Worker 传递 ArrayBuffer 时优先 transferable，避免复制。

PDF 导出按页处理并尽量复用嵌入资源；对超大项目提示“导出可能使用较多内存”。

浏览器存储容量与清理策略因环境而异；Project 页面提供“导出项目 JSON / 清理缓存”入口作为恢复手段。

## 17.3 降级策略

如果设备不支持 OffscreenCanvas，仍可运行，但分析任务必须以 requestIdleCallback / 分片队列回退，避免单次长任务超过约 50 ms。若存储空间不足，允许“仅本次会话模式”，不持久化原图。

# 18 错误处理、边界条件与兼容性

## 18.1 错误分级

| 级别 | 例子 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| Blocking | 项目无有效素材、PDF 字体加载失败 | 阻止导出，给修复按钮 |
| Asset Error | 单张图片损坏、格式不支持 | 隔离该素材，其他继续 |
| Warning | 低 DPI、EXIF 缺失、裁切过多 | 可继续 |
| Info | 页数非 4 倍数、RGB 非 PDF/X | 解释，不制造恐慌 |

## 18.2 关键边界情况

所有图片都是竖图 / 所有图片都是横图：模板选择仍需有至少 3 种变化。

只有 1 张图：生成 1 个单图页 + 可选封面，而不是强行成 10 页。

只有文字：退化成固定文字册，禁用图片模板。

1 图 + 1 很长文字：优先图文页 + continuation 文本页。

无 EXIF 时间：Time 模式退回文件 modified time，再退回 importIndex，并显示来源。

颜色全为黑白：Color Flow 不应随机分组，更多依赖时间 / 顺序 /明度。

重复图：标记 near-duplicate，不自动删除；允许用户确认。

透明 PNG：分析时对透明像素忽略；导出背景策略必须明确。

超长文件名 / emoji：只用于 UI，不影响 PDF；字体 fallback 保证显示。

## 18.3 浏览器优先级

V1 QA 优先 Windows 11 的 Chrome / Edge；macOS Chrome 次级。Safari 可作为“尽力支持”，但需要单独验证 Worker、字体加载、IndexedDB 容量与 PDF 下载行为。桌面封装后由 Tauri WebView 统一更多环境差异。

# 19 隐私、安全与在线演示策略

## 19.1 Standard 模式隐私承诺

默认产品文案 “Your files stay on your device. Standard mode processes images and text locally in your browser.”

实现上应避免任何隐式上传：静态站点不需要 API；分析和 PDF 导出全部在浏览器。若未来加入 AI 模式，必须在开启前明确说明哪些内容会发送到第三方 API，并使用独立 consent。

## 19.2 安全细节

不把用户文件名、EXIF GPS、本地路径写入 PDF metadata。

V1 默认不读取 GPS；EXIF parser 只请求时间与方向等需要字段。

所有文本按纯文本渲染，不支持 HTML 注入。

Demo 示例素材由仓库自带，许可证清晰。

GitHub Pages 部署不放 API key；Smart Mode 若以后出现，API key 不能硬编码前端。

提供“Delete local project”彻底删除 IndexedDB 项目与 Blob。

# 20 UI / 视觉系统建议

## 20.1 视觉气质

建议做成“编辑出版工具”而非 SaaS Dashboard：大留白、黑白灰为主、少量高纯度强调色；页面缩略图像真实纸张，有轻微阴影和清晰 trim/bleed 切换。主要视觉资产应该是用户的图，而不是大量组件。

## 20.2 关键组件

| 组件 | 设计建议 |
| --- | --- |
| Drop Zone | 全屏中央，文案极简；拖入时边界高亮 + 资产计数 |
| Progress | 展示 Parse / Analyze / Group / Layout 四阶段，不展示虚假的 AI 思考 |
| Spread Canvas | 默认双页，书脊明确；可切单页；100% / Fit / Zoom |
| Page Strip | 连续胶片式缩略图，拖动时显示插入位置 |
| Inspector | 属性分层：Layout / Image / Text；隐藏专家参数 |
| Preflight | 像 Adobe 输出检查但更轻量：Error / Warning / Info |
| Mode Switch | Standard（Offline）/ Smart（AI-assisted，V2） |

## 20.3 动效原则

生成过程以“页面逐步成形”的动画表现，比 spinner 更能传达系统正在排版。

换模板使用 150–220ms 过渡；不做夸张 3D。

Overview 进入当前 spread 用缩放聚焦，帮助保持空间定位。

图片重新定位时只更新预览 transform，不重新跑全局 Layout。

# 21 开发里程碑与任务顺序

## 21.1 建议 6 个工程阶段

| 阶段 | 目标 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| M0 Skeleton | 项目框架 + GitHub Pages CI | 空应用可在线访问，路由/状态/测试可运行 |
| M1 Asset Pipeline | 导入、缩略图、EXIF、IndexedDB | 200 张可导入、恢复、删除 |
| M2 Local Analyzer | 颜色 / 文本 / similarity / grouping | 测试集可稳定重复得到相同分组 |
| M3 Layout Engine | PageSpec + 9 模板 + rhythm | 纯函数可生成完整 LayoutModel |
| M4 Editor | Book Preview + 微调 + undo | 完成常用编辑，不破坏锁定页面 |
| M5 PDF + Preflight | 导出 / DPI / bleed / font | 测试 PDF 尺寸与预览一致 |
| M6 Polish | 示例项目、性能、错误、作品集 | 招聘者打开链接即可 1–2 分钟理解产品 |

## 21.2 开发顺序原则

不要先做“漂亮网页”再补排版引擎。正确顺序是：数据结构 → 纯函数 Layout → 静态模板渲染 → 分析 → 自动选择 → 编辑器 → PDF。最先写 Layout Engine 的单元测试，因为它是整个产品的确定性核心。

# 22 验收标准与测试矩阵

## 22.1 功能验收

| 模块 | 最低验收标准 |
| --- | --- |
| Import | 200 张混合 JPG/PNG/WebP 中单个损坏文件不阻断；错误可见 |
| Image analysis | 同一图片重复运行特征稳定；旋转方向正确 |
| Text analysis | 相同/近似短句相似度高于无关句；中英混合不崩 |
| Grouping | 固定输入 + 固定设置 = 固定输出；Lock 组不被重排 |
| Layout | 所有模板 frame 坐标不越 Safe/Trim 规则；无负尺寸 |
| Rhythm | 随机 100 次生成不出现超过规则阈值的重复密度 |
| Text layout | 中文标点基本禁则正确；溢出不静默缩字 |
| Preview | 换模板 / crop / reorder 后保存再打开结果一致 |
| PDF | MediaBox 尺寸误差 < 0.1 mm；出血尺寸正确；字体可显示中文 |
| Preflight | 低 DPI / overflow / missing asset 均能被检测 |

## 22.2 推荐测试素材集

| 数据集 | 组成 | 要测什么 |
| --- | --- | --- |
| A Travel | 80 张手机照片 + 10 短句，有 EXIF | 时间 + 颜色混合分组 |
| B Portfolio | 40 张设计图，比例极不一致 | 裁切损失、Fit、留白 |
| C B&W | 60 张黑白摄影 | 颜色退化时的排序稳定 |
| D Text-heavy | 15 图 + 25 段文字 | 图文绑定、分页、溢出 |
| E Stress | 200 张 20–40MP JPG | 内存、Worker、PDF |
| F Broken | 错误格式、损坏图、重复图、透明 PNG | 错误队列与 near duplicate |

## 22.3 PDF 几何测试

为每个 PageSpec 生成带校准方框的测试 PDF，用脚本读取 MediaBox/页数，确认 mm→pt 转换；再用 Acrobat / Preview / 浏览器打开肉眼检查文字和图像。印刷测试至少实际输出 A4/A5 各一份，测量裁切尺寸。

# 23 GitHub / 作品集展示方式

## 23.1 GitHub Pages 演示结构

仓库 README 第一屏放 15–30 秒 GIF / MP4：拖图 → 自动成册 → PDF。

Live Demo 按钮直接进入示例，不要求注册。

提供 “Load Demo Project”，避免招聘者必须准备图片。

README 展示架构图、Layout Engine 规则、颜色聚类可视化、Preflight 截图。

用 GitHub Actions 自动构建静态 Vite 站点到 Pages；仓库项目站点注意 Vite base 路径。

## 23.2 作品集叙事

作品集不要只展示 UI。最有含金量的内容是“为什么不用 AI 也能完成 80% 核心任务”以及“如何把编辑设计经验形式化”：颜色特征 → 分组 → 模板候选 → 节奏状态机 → 统一 Layout Model → PDF。招聘者能看到你既做产品、交互，也能做算法与工程。

## 23.3 适合展示的 5 张关键图

1.  Before / After：杂乱素材文件夹 → 完整书册缩略图。

2.  Local Analysis：图片主色条、时间、相似度和 Group 边界。

3.  Layout Engine：模板候选与评分解释。

4.  Visual Rhythm：整本 density 曲线 / 页面缩略图。

5.  Preflight：真实打印尺寸、DPI、Bleed 检查。

# 24 AI 第二阶段增强设计

## 24.1 AI 只产出“建议结构”，不产出绝对坐标

AI Adapter output (example) { chapters: [...], assetTags: [...], semanticSimilarityHints: [...], suggestedTitles: [...], storyOrderHints: [...] } ↓ Merge with Local Features ↓ Same Grouping + Layout Engine ↓ Same Preview + PDF Engine

## 24.2 Smart Mode 增强点

| 能力 | 本地 Standard | Smart AI |
| --- | --- | --- |
| 相似短句 | 字面 n-gram / TF-IDF | 语义 embedding / LLM |
| 图片内容 | 颜色/比例/时间 | 场景、对象、人物、活动 |
| 章节 | 规则 + 手动标题 | 自动生成章节语义 |
| 故事顺序 | 时间 + 色彩 +节奏 | 语义叙事建议 |
| Caption | 用户输入 | 可生成但需用户确认 |
| 排版坐标 | Layout Engine | 仍然 Layout Engine |

## 24.3 API 与隐私

Smart Mode 必须显式启用。前端只发送经过用户确认的低分辨率图 / 文本；API key 通过后端代理管理，不能写入 GitHub Pages。对于求职在线 Demo，可以把 Smart Mode 做成“UI 可见但需要自备 Key / 后端环境”的可选实验，不影响 Standard 完整体验。

# 25 风险、取舍与最终建议

## 25.1 最大技术风险

| 风险 | 影响 | V1 对策 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器中文字体 PDF 体积 /兼容 | 导出大、个别 glyph 问题 | 固定 1–2 个开源字体；早做 PDF spike |
| 大图内存峰值 | 浏览器崩溃 | 缩略分析、限并发、释放 bitmap |
| 预览与 PDF 不一致 | 产品可信度直接下降 | 共享 LayoutModel / TextLayout |
| 自动分组过度 | 用户觉得“乱改顺序” | 保留 Original 模式、弱化远距离聚类、可 Lock |
| 模板太少显重复 | 成册像 PPT | 用变体、节奏规则而非无限模板 |
| “印刷级”宣传过度 | 真实印厂要求不符 | 明确 RGB / 非 PDF/X / 不拼版 |

## 25.2 最终产品边界建议

V1 应做到的“专业” 不是功能多，而是：规则稳定、结果可解释、预览与导出一致、错误有预检、200 张素材不崩、无需登录即可演示。

第一版如果把这些做到扎实，已经足够成为一个完整的求职项目。AI 可以显著提升“语义分组”，但不会替代 Layout Engine。相反，先做无 AI 的可用核心，能让后续任何 AI 服务都只是一个可替换 Analyzer Adapter，而不是产品命门。

# 附录 A：推荐默认参数

| 参数 | 默认值 |
| --- | --- |
| maxAssets | 200 |
| analysisColorThumb | 96 px long edge |
| previewThumb | 256 px long edge |
| imageWorkerConcurrency | min(4, max(2, hardwareConcurrency-1)) |
| groupStrongThreshold | 0.68 |
| groupWeakThreshold | 0.52 |
| groupTargetSize | 3–10 images |
| groupHardMax | 12 images |
| nearDuplicateHashDistance | ≤ 6 / 64-bit dHash（需用测试集校准） |
| cropLossStrongPenalty | > 0.42 |
| cropLossHardReject | > 0.60 |
| undoDepth | 50–100 commands |
| targetDpi | 300 |
| dpiWarning | < 300 |
| dpiStrongWarning | < 200 |
| dpiError | < 150 |
| defaultBleed | 3 mm |
| defaultSafeMargin A4 | 12 mm |
| defaultSafeMargin A5 | 10 mm |

# 附录 B：推荐目录结构

src/ app/ routes/ store/ commands/ features/ import/ assets/ editor/ export/ engine/ analysis/ image/ text/ similarity/ workers/ grouping/ layout/ templates/ rhythm/ text-layout/ preflight/ pdf/ persistence/ indexeddb/ renderers/ preview/ pdf/ shared/ geometry/ units/ types/ errors/ demo/ sample-project/ tests/ unit/ fixtures/ pdf-geometry/

# 附录 C：核心开发 Backlog（可直接转 Issue）

01. 建立 PageSpec/mm 几何工具与 mm<->pt / mm<->previewPx 单元测试。

02. 实现 Asset import queue、MIME/大小校验与错误隔离。

03. 实现 createImageBitmap 缩略图流水线与释放策略。

04. 实现 EXIF 时间/方向读取 adapter。

05. 实现 RGB→Lab、K-Means 主色、亮度、饱和度、对比度。

06. 实现 dHash 与 near-duplicate 标记。

07. 实现 Text normalize、CJK n-gram、TF-IDF、cosine。

08. 实现 pair similarity + local window grouping。

09. 实现 Group lock / split / merge。

10. 实现 9–10 个 TemplateDefinition 与几何测试。

11. 实现 template ranking / repetition penalty / rhythm state machine。

12. 实现 CJK TextLayout 与标点禁则。

13. 实现 PreviewRenderer 与双页 Canvas。

14. 实现 Editor commands：template/swap/replace/focus/reorder/lock。

15. 实现 IndexedDB project/blob/thumb stores。

16. 实现 Undo/Redo command history。

17. 实现 pdf-lib prototype：A4 + bleed + image + CJK font。

18. 实现 effective DPI / overflow / bleed preflight。

19. 实现 PDF export progress 与取消。

20. 建立 6 套测试素材 fixtures 与性能脚本。

21. 部署 GitHub Pages + Demo Project + README 动图。

# 附录 D：参考资料（2026-08-18 核验）

| 资料 | URL | 本方案用途 |
| --- | --- | --- |
| Tauri 2 官方文档 | https://v2.tauri.app/ | 跨平台桌面封装；Windows/macOS/Linux 及移动平台支持。 |
| Tauri Windows prerequisites | https://v2.tauri.app/start/prerequisites/ | Windows 开发依赖 Microsoft C++ Build Tools 与 WebView2。 |
| GitHub Pages 官方文档 | https://docs.github.com/en/pages | 静态站点托管与 GitHub Actions 部署。 |
| Vite 静态部署指南 | https://vite.dev/guide/static-deploy | GitHub Pages 下 base 与 Actions 部署说明。 |
| MDN Web Workers | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Workers_API | 耗时计算可在独立线程执行。 |
| MDN OffscreenCanvas | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/OffscreenCanvas | Canvas 可脱离 DOM，并可在 worker 场景使用。 |
| MDN IndexedDB | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API | 客户端存储大量结构化数据与 Blob。 |
| pdf-lib | https://pdf-lib.js.org/ | 浏览器 / JavaScript 环境创建和修改 PDF，支持图像、文字、自定义字体。 |
| pdf-lib fontkit | https://github.com/Hopding/pdf-lib | 自定义字体嵌入需要 fontkit 适配。 |
| exifr | https://github.com/MikeKovarik/exifr | JavaScript EXIF / 图像元数据读取参考实现。 |

# 附录 E：V1 发布前最终 Gate

Windows Chrome/Edge：200 张 Stress Project 可完成导入→生成→导出。

至少 9 个模板在 A4/A5 横竖版均无越界。

Preview 和 PDF 的 frame 几何误差肉眼不可见，文本换行一致。

中文、英文、数字、emoji fallback 不出现方框（不支持 glyph 必须预警）。

A4/A5 PDF MediaBox/bleed 尺寸脚本校验通过。

低 DPI、文字溢出、损坏资产均被 Preflight 捕获。

刷新后项目可恢复；删除项目后 Blob 不残留在 IndexedDB。

GitHub Pages 无 API key、无上传接口、Standard 模式离线可工作。

README 中不宣称 CMYK / PDF/X / 自动拼版。

Demo Project 在 1–2 分钟内让招聘者看到“导入—分析—成册—微调—导出”的完整价值链。

END OF V1 SPECIFICATION